# Summary: 财务系统需求与流程梳理

Uploaded: 2026-07-21 07:33

Recording Date: 2026-07-21

### Minutes

Meeting Participants:

SPEAKER_00 (系统/开发方)

SPEAKER_01 (财务/业务方)

──────────────────────────────────────────────────

1. 背景与核心流程梳理

SPEAKER_01 描述了从合同到收款的标准流程：合同→结算收入→申请开票→向客户收款→到款上传→商务认领到对应结算单。目前全手工操作，希望系统化。

2. 到款认领功能

财务导入银行流水，商务在系统内认领到对应的结算单（商务单）。

认领界面需要显示到款金额、未认领余额，商务选择关联的商务单并填写认领金额。

存在认领错误的可能，需支持撤回（由管理员撤销），款项回到未认领池，通知商务重新认领。

3. 商务单（收入结算单）的录入与数据衔接

对于框架合同（无固定金额），每月需商务人员自行录入商务单（Excel导入方式），包含合同、金额、所属月份等信息。

开票申请需关联商务单；到款可关联到商务单或开票。

目标：掌握未开票收入，避免财务被动。

4. 付款相关需求

付款合同涉及付款申请，且需关联前置单据（合同审批流）。

SPEAKER_00 已配置付款申请表单，但需确认是否完整。

5. 充值业务流程（营销充值）

特殊业务：签约→返点审批→后台充值→可能退款/转充。

涉及多个表单（签约、返点申请、充值申请、退款申请），且相互关联。

目前该业务不在 SPEAKER_01 方，可暂缓配置。

6. 数据看板与异常监控

需要汇总数据看板，但现阶段不要求复杂监控，人工处理即可，关键是数据集成。

第三方系统集成（如百度API查询余额）需评估可行性，银行API因接口众多暂不考虑。

7. 商城重复入库问题

商城退货流程缺失或执行不规范导致重复入库，数据不准确。

需要规范退货流程，讨论操作习惯与系统流程的统一。

──────────────────────────────────────────────────

### Key Issues Discussed

到款认领功能的缺失

当前无系统支持，财务需手工匹配银行流水与业务合同，效率低且易出错。

商务单据（收入结算单）的录入来源

框架合同无预定义金额，需商务每月主动导入数据，但缺乏强制手段，存在执行阻力。

认领错误处理机制

需设计管理员撤回、通知重新认领的功能，同时关联未认领余额的自动回退。

开票、商务单、收款的三方关联

开票需引用商务单，到款可认领到商务单或开票，形成完整收入链条。

充值业务流程的复杂性

多表单关联、前后置依赖，且业务归属未定，需谨慎规划开发优先级。

付款申请的前置单据关联

付款申请必须关联已审批的付款合同，且预付/应付款项信息需从合同自动带入。

数据集成与看板需求

需要汇总视图供财务监控应收/实收/未开票收入，但短期以人工对账为辅。

商城退货流程的规范

因缺少退货流程导致库存数字不准确，需制定统一退货规则并系统化。

──────────────────────────────────────────────────

### Key Takeaways

确认核心开发范围：优先开发到款认领功能（含商务单录入、认领、错误撤回），该系统需关联合同审批流生成的结算数据。

商务单录入作为独立模块：与财务管理分开，但数据需打通，支持Excel批量导入。

充值业务暂缓：因业务未正式移交，待确认归属后再排期。

看板与监控后置：初期仅需基础数据汇总，复杂性监控延后。

付款申请表单已基本配置：需补充前置单据（合同审批）的关联逻辑。

系统推广需配套管理：业务部门必须改变工作习惯，主动录入商务单，否则系统无法发挥作用。

──────────────────────────────────────────────────

### Next Steps

| 责任方 | 行动项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SPEAKER_01 | 整理并提交商务单（收入结算单）的所需字段及导入模板 | 包括合同号、金额、所属月份等 |
| SPEAKER_01 | 补充到款认领功能的详细数据需求（认领页面字段、撤回逻辑） | 需明确未认领余额展示方式 |
| SPEAKER_00 | 根据商务单模板开发Excel导入功能及认领界面 | 需考虑与合同审批流的数据关联 |
| SPEAKER_00 | 在开票申请表单中添加关联商务单的字段 | 确保开票时可选择已录入的商务单 |
| 双方 | 讨论商城退货流程规范，并确认是否需要开发退货模块 | 需协调操作习惯与系统流程 |
| SPEAKER_01 | 确认充值业务是否移管，若移管则提供完整表单关联规则 | 当前文件已包含但需复核 |

──────────────────────────────────────────────────

### Additional Important Records

会议时间：2026年7月21日（同日录音）。

现有文档：SPEAKER_01 曾于3月18日提交过合同相关需求及表单设计，SPEAKER_00 已收到但部分内容（如充值业务）与当前文件不一致。

技术限制：银行系统API数量多，短期内不考虑集成；百度等第三方后台若开放API可逐步接入。

认领错误处理：由财务管理员（SPEAKER_01方）执行撤销，商务人员无权限自行修改已认领记录。

付款申请：SPEAKER_00 已完成表单平铺配置，但需要验证是否涵盖所有前置单据（如合同付款核心信息）。

看板需求：汇总数据包括但不限于合同金额、已开票、已收款、未开票、未收款、大额退款等，但异常监控（如重复汇款）暂不开发。